RELATÓRIO TÉCNICO
Disciplina de Projeto Integrado I
Período: 2º/2011

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA

Francisco Ernesto
fco.ernesto@gmail.com

Jady Pâmella
jadypbs@gmail.com

Elcio Friedrich
prof.elciof@gmail.com

Brasília, novembro de 2011
Sumário

1. Introdução
Atualmente, existe um incentivo do governo e dos educadores para a leitura e, conseqüentemente, a disseminação do saber e conhecimento. Com base nisso estão sendo, a cada dia, abertas novas bibliotecas públicas por pessoas que detêm um vasto acervo de livros. Um rico patrimônio cultural para a humanidade.
Desta maneira, nosso projeto consiste na elaboração do gerenciamento de uma biblioteca comunitária. Tal biblioteca possui um acervo de livros e mídias de vários temas que serão disponibilizados a uma comunidade sem fins lucrativos.

2. Formulação do Problema
A Biblioteca Comunitária Olímpia Barbacena necessita de um sistema de gerenciamento para ajudar a administração de seu acervo bibliográfico. Seu objetivo é a informatização dos seus processos administrativos, economizando, assim, espaço e recursos de escritório.
Administrar uma biblioteca não é uma tarefa simples. É necessário um alto padrão de organização e espaço. Além disso, não há como definir a melhor maneira de catalogar e indexar um acervo bibliográfico. Não é à toa que existem até mesmo especializações do ensino superior para tratar deste assunto.
O acervo da biblioteca é composto por livros, jornais, revistas e arquivos multimídia (documentos digitais, áudio e vídeo) de vários assuntos e épocas. Com tamanha diversidade de recursos, o desafio proposto é encontrar a melhor forma de organizar este acervo de maneira que os empréstimos e reservas dos recursos sejam o mais eficiente possível.

3. Definição da Solução
3.1 Descrição da solução

3.2 Requisitos a serem atendidos pelo projeto

3.3 Escopo do projeto

3.4 Restrições do projeto

3.5 Premissas do projeto

3.6 Entregas do projeto

3.7 Descrição das funções

3.8 Cronograma

3.9 Elaboração do diagrama de blocos

4. Implementação da Solução
4.1 Implementação do projeto

4.2 Validação do projeto

5. Conclusão

6. Referencial Bibliográfico

Apêndice - Código Fonte do Programa