RELATÓRIO TÉCNICO
Disciplina de Projeto Integrado I
Período: 2º/2011

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA

Francisco Ernesto
fco.ernesto@gmail.com

Jady Pâmella
jadypbs@gmail.com

Elcio Friedrich
prof.elciof@gmail.com

Brasília, novembro de 2011
Sumário

1. Introdução
Atualmente, existe um incentivo do governo e dos educadores para a leitura e, conseqüentemente, a disseminação do saber e conhecimento. Com base nisso estão sendo, a cada dia, abertas novas bibliotecas públicas por pessoas que detêm um vasto acervo de livros. Um rico patrimônio cultural para a humanidade.
Desta maneira, nosso projeto consiste na elaboração do gerenciamento de uma biblioteca comunitária. Tal biblioteca possui um acervo de livros e mídias de vários temas que serão disponibilizados a uma comunidade sem fins lucrativos.

2. Formulação do Problema
A Biblioteca Comunitária Olímpia Barbacena necessita de um sistema de gerenciamento para ajudar a administração de seu acervo bibliográfico. Seu objetivo é a informatização dos seus processos administrativos, economizando, assim, espaço e recursos de escritório.
Administrar uma biblioteca não é uma tarefa simples. É necessário um alto padrão de organização e espaço. Além disso, não há como definir a melhor maneira de catalogar e indexar um acervo bibliográfico. Não é à toa que existem até mesmo especializações do ensino superior para tratar deste assunto.
O acervo da biblioteca é composto por livros, jornais, revistas e arquivos multimídia (documentos digitais, áudio e vídeo) de vários assuntos e épocas. Com tamanha diversidade de recursos, o desafio proposto é encontrar a melhor forma de organizar este acervo de maneira que os empréstimos e reservas dos recursos sejam o mais eficiente possível.

3. Definição da Solução
3.1 Descrição da solução

3.2 Requisitos a serem atendidos pelo projeto

3.3 Escopo do projeto

3.4 Restrições do projeto

3.5 Premissas do projeto

3.6 Entregas do projeto

3.7 Descrição das funções

3.8 Cronograma
I - Marcação das datas limites
Tarefa	Data Inicial	Data Final
Duração do Projeto	05/08/2011	18/11/2011
Início do Projeto	05/08/2011	06/08/2011
Planejamento	08/08/2011	07/10/2011
Definição do Tema	08/08/2011	20/08/2011
Questionamentos	20/09/2011	29/09/2011
Pesquisa Bibliográfica	05/09/2011	06/09/2011
Cronograma	07/09/2011	21/09/2011
Fluxo de Telas	07/09/2011	23/09/2011
Diagrama de Blocos	07/09/2011	08/09/2011
Protótipo	09/09/2011	22/09/2011
Modelagem de Dados	07/09/2011	08/09/2011
Apresentação do Planejamento	21/09/2011	07/10/2011
Execução	07/10/2011	12/11/2011
Manter Membro	07/10/2011	05/11/2011
Interface	07/10/2011	13/10/2011
Adicionar	21/10/2011	22/10/2011
Listar	24/10/2011	26/10/2011
Pesquisar	27/10/2011	29/10/2011
Editar	31/10/2011	02/11/2011
Remover	03/11/2011	04/11/2011
Teste da Funcionalidade	24/10/2011	05/11/2011
Manter Mídia	07/10/2011	11/11/2011
Interface	07/10/2011	13/10/2011
Adicionar	24/10/2011	28/10/2011
Listar	31/10/2011	04/11/2011
Pesquisar	31/10/2011	05/11/2011
Editar	07/11/2011	09/11/2011
Remover	10/11/2011	11/11/2011
Teste da Funcionalidade	24/10/2011	11/11/2011
Manter Reserva	07/10/2011	05/11/2011
Interface	07/10/2011	13/10/2011
Reservar Mídia	31/10/2011	01/11/2011
Cancelar Reserva	01/11/2011	02/11/2011
Tornar Reserva em Empréstimo	02/11/2011	05/11/2011
Teste da Funcionalidade	01/11/2011	05/11/2011
Manter Empréstimo	07/10/2011	12/11/2011
Interface	07/10/2011	13/10/2011
Efetuar Empréstimo	07/11/2011	09/11/2011
Baixa de Empréstimo	10/11/2011	12/11/2011
Teste da Funcionalidade	10/11/2011	12/11/2011
Monitoramento e Controle	24/10/2011	10/11/2011
Teste do Projeto	24/10/2011	08/11/2011
Ajustes	24/10/2011	10/11/2011
Encerramento	10/11/2011	17/11/2011
Implantação Solução Final	16/11/2011	17/11/2011
Pesquisa de Satisfação do Cliente	10/11/2011	15/11/2011
Acompanhamento da Operação	10/11/2011	17/11/2011
Final do Projeto	17/11/2011	18/11/2011

II - Especificação das tarefas
II.I - Planejamento
O planejamento é a parte primordial do desenvolvimento de qualquer sistema, pois consiste na análise e definição de requisitos que serão a base da aplicação. Nesta fase foram decididas as condições iniciais do relatório técnico: o tema do projeto, os questionamentos, a pesquisa bibliográfica, o cronograma, o fluxo de telas e o diagrama de blocos. Além disso, foram desenvolvidos a modelagem de dados e o protótipo do sistema.
II.II - Manter Membro
Os membros são os usuários capazes de reservar ou pegar emprestado mídias. Para mantê-los foram desenvolvidas a interface de comunicação; as opções de cadastro, alteração, exclusão, pesquisa e listagem; e as definições de teste da funcionalidade.
II.III - Manter Mídia
As mídias são os recursos da biblioteca disponíveis para empréstimo ou reserva. Da mesma forma que em Manter Membro, para a manutenção das mídias foram desenvolvidas a interface de comunicação; as opções de cadastro, alteração, exclusão, pesquisa e listagem; e as definições de teste da funcionalidade.
II.IV - Manter Reserva
A reserva possibilita que um membro entre em uma “fila de espera” pelo empréstimo de alguma mídia que já esteja emprestada. Para a sua manutenção foram desenvolvidas as opções interface com o usuário, reserva de mídia propriamente dita, cancelamento de reserva, transformar a reserva em um empréstimo e as definições de teste da funcionalidade.
II.V - Manter Empréstimo
O empréstimo possibilita que o membro pegue emprestado uma mídia disponível. Para a sua manutenção foram desenvolvidas as opções de interface com o usuário, efetuar empréstimo, devolver a mídia emprestada e as definições de teste da funcionalidade.

3.9 Elaboração do diagrama de blocos
O diagrama de blocos desenvolvido é do tipo “cebola”, onde as funcionalidades e recursos do sistema são organizados de tal forma que os mais importantes ficam no centro da circunferência e os menos relevantes são marginalizados em camadas de acordo com o seu nível de importância, obtendo-se, assim, a aparência de uma cebola.

4. Implementação da Solução
4.1 Implementação do projeto

4.2 Validação do projeto

5. Conclusão

6. Referencial Bibliográfico

Apêndice - Código Fonte do Programa